**计网课程项目会议记录**

第\_\_1\_\_次会议记录

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **主 持 人：** | | 石高飞 | **记录人员：** | 石高飞 |
| **会议主题：** | | 破题立项，任务分工 | **会议地点：** | 线上 |
| **会议时间：** | | 2020.3.29 2：30-3：30 | **纪录时间：** | 2020.3.29 16：00 |
| **参与人员：** | | 石高飞 乔祥硕 骆一鑫 李晓彤 缪志豪 | | |
| **会议内容：** | | | | |
| 1、 | 系统划分-服务器端：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 前端   登录注册：进入邮箱   系统管理：   群发邮件   账号管理：账号删改   文件日志管理 | 后端   SMTP和POP3   数据库设计实现   系统参数设置 | 核心功能：      收件箱    发邮件 | | | | |
| 2、 |  | | | |
| 3、 | 成员分工：  前端2人：李晓彤 石高飞 后端2人：骆一鑫 缪志豪 数据库1人：乔祥硕（设计完成后并到后端）  数据库：表，字段——>导入MySQL 后端：系统参数、SMTP、POP3 看源代码，整理材料 前端：注册登录 管理页面等，私下商量  优先级TOP：收发邮件 | | | |
| 4、 | 下次开会时间：下周三4.1 22：30 | | | |
| 5、 | 服务器账号密码：  106.13.191.84 密码 hnu2021\* 用户名Administrator | | | |
| **已解决问题：** | | | | |
| 1、 | 开发分工与下次开会时间 | | | |
| **待解决问题：** | | | | |
| 1、 | 核心功能对接 | | | |
| 2、 | SMTP和POP3原理的理解 | | | |
| **备注：** | | | | |
| 1、 | 相关连接：Java mail https://www.cnblogs.com/panchanggui/p/9962651.html | | | |
| 2、 | 其他资源  1)站长学院  http://www.Q556.com  2)互连网技术在线  http://www.stcore.com  3)天新网  http://www.21tx.com  4)共创软件联盟  htp://cosoft.org.cn/htm/osl/browse.php | | | |