**计网课程项目会议记录**

第\_\_2\_\_次会议记录

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **主 持 人：** | | 石高飞 | **记录人员：** | 石高飞 |
| **会议主题：** | | 阶段总结1 | **会议地点：** | 线上 |
| **会议时间：** | | 2020.4.1 22：30-23：30 | **纪录时间：** | 2020.4.1 22：30 |
| **参与人员：** | | 石高飞 乔祥硕 骆一鑫 李晓彤 缪志豪 | | |
| **会议内容：** | | | | |
| 1、 | 汇报进度：  石高飞：前端部分页面 发送页、收件箱  乔祥硕：数据库设计 6个表  骆一鑫：实现利用Java代码使用SMTP和POP3发送接收邮件 | | | |
| 2、 | 统一环境配置 IDEA、 jdk1.8 | | | |
| 3、 | 成员分工：  前端2人：李晓彤 石高飞 后端2人：骆一鑫 缪志豪 数据库1人：乔祥硕（设计完成后并到后端）  数据库：乔祥硕：jdbc登录注册 后端：骆一鑫：收发邮件//文件FTP（使用）；缪志豪：servlet  前端：李晓彤：注册登录；石高飞：收发邮件前端  优先级TOP：登录注册、收发邮件 | | | |
| 4、 | 下次开会时间：周六4.4 14：30 | | | |
| 5、 | 服务器账号密码：  106.13.191.84 密码 hnu2021\* 用户名Administrator | | | |
| 6、 | 需求：   * 邮箱管理 主要是设置邮箱的大小。 * 客户的管理 主要实现在服务器端创建新的客户账号和密码，还包括对创建的新用户的权限的设置（既是否具有管理员的职能），是否对该用户禁用等，还实现删除客户账号等功能。 * 服务的起停 包括对 SMTP 服务、POP3 服务的起停，这是可选择的起停，通过它可以对客户端有选择的进行服务，包括对服务器的起停。 * 系统设置 包括设置服务器中 SMTP 端口（默认 25）、 POP3 端口（默认 110）、服务器的域名设置（默认 test.com），管理员还可在这重新设置密码。 还有对邮件的过滤，可实现账号的过滤和 IP 地址的过滤。 * 日志管理 对服务器 SMTP 日志、POP3 日志的查看和清除，及日志文件的存储位置、日志文件的大小的管理等。 * 日常管理 主要是邮件的群发功能，可方便发送通知。 * 帮助 对管理员提供服务器的使用帮助。 | | | |
| **已解决问题：** | | | | |
| 1、 | 技术难题列举与下次开会时间 | | | |
| **待解决问题：** | | | | |
| 1、 | 乔祥硕：文件日志管理的具体实现方式 | | | |
| 2、 | 石高飞：前端页面js以及css分离，标准化 | | | |
| 3、 | 骆一鑫：中文邮件乱码、文件传输功能 | | | |
| 4、 | 邮件发送接收队列，邮件状态问题 | | | |
| **备注：** | | | | |
| 1、 | 相关连接：Java mail https://www.cnblogs.com/panchanggui/p/9962651.html | | | |
| 2、 |  | | | |